## Slide 1
Ver1.0
***株式会社
システム開発部
開発計画書 ～ 遠隔監視システム開発 ～

## Slide 2
改 定 履 歴
Ver. | 変更日 | 作成者(所属) | 変更内容
1.0 | 2017/04/10 | 那須 | 新規作成

## Slide 3
目次
１．プロジェクト概要
２．プロジェクト方針
３．プロジェクト体制
４．構成管理
５．全体日程
６．プロジェクト設計
７．測定・分析計画
８．その他

## Slide 4
①プロジェクト概要（１）
■ プロジェクト概要
監視装置から取得した情報をWebアプリケーションで監視するシステム。
監視装置の温湿度を取得と送信する機能と
監視装置の設定および収集したデータを表示するWebアプリケーションの作成を行う。

## Slide 5
①プロジェクト概要（２）
項目 | 内容 | 備考
受注形態 | 請負 | 
作業場所 | 社内 | 
作業開始 | 2017/04/17 | 
作業終了 | 2017/09/29 | 
納品日 | 2017/09/29 | 
検収日 | 2017/09/29 | 
契約先企業 | NWD株式会社 | 
納入先企業 | NWD株式会社 | 
納品方法 | 電子データ | 
検収条件 | なし | 
制約条件 | なし | 

## Slide 6
②プロジェクト方針
■ 品質方針：
■ コスト方針：
■ 納期方針：

## Slide 7
③プロジェクト体制（１）
■ プロジェクト体制
***株式会社
***株式会社
池田様
主にコミュニケーションを取る
補助的にコミュニケーションを取る（不在時など）
PM
伊藤
PL
那須
総責任者
伊藤
TL
伊藤
SQA
伊藤
担当
若山
担当
高澤
担当
長田

## Slide 8
③プロジェクト体制（２）
■ 人員計画

## Slide 9
③プロジェクト体制（３）
■ メンバースキル
Ｆ：指導出来る Ｌ：独力で設計／ＰＧが出来る Ｐ：指導の下対応出来る Ｎ：経験・知識共に有していない

## Slide 10
④構成要素（１）
■ 構成要素(INPUT)
No. | 名称 | 形式 | 版数 | 入手(M/D) |  | 規模
 |  |  |  | 計画 | 実績 | 
1 | 【NWD】遠隔監視システム開発プロジェクト.pptx | 電子 | - | 4/10 | 4/10 | 6page

## Slide 11
④構成要素（２）
■ 構成要素(OUTPUT)
No. | 名称 | 形式 | 版数 | 出力日(M/D) |  | 規模 | 
 |  |  |  | 計画 | 実績 | 計画 | 実績
1 | Webアプリ機能設計書 |  |  |  |  |  | 
2 | 監視端末機能設計書 |  |  |  |  |  | 
3 | Webアプリ構造設計書 |  |  |  |  |  | 
4 | 監視端末構造設計書 |  |  |  |  |  | 
5 | Webアプリ詳細設計書 |  |  |  |  |  | 
6 | 監視端末詳細設計書 |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
④構成要素（３）
■ 構成要素(OUTPUT)
No. | 名称 | 形式 | 版数 | 出力日(M/D) |  | 規模 | 
 |  |  |  | 計画 | 実績 | 計画 | 実績
7 | Webアプリ単体評価仕様書 |  |  |  |  |  | 
8 | 監視端末単体評価仕様書 |  |  |  |  |  | 
9 | Webアプリ結合評価仕様書 |  |  |  |  |  | 
10 | 監視端末結合評価仕様書 |  |  |  |  |  | 
12 | Webアプリ機能評価仕様書 |  |  |  |  |  | 
13 | 監視端末機能評価仕様書 |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
SA |  |  |  |  |  | 
RD |  |  |  |  |  | 
FD |  |  |  |  |  | 
SD |  |  |  |  |  | 
DD |  |  |  |  |  | 
PG |  |  |  |  |  | 
UT |  |  |  |  |  | 
IT |  |  |  |  |  | 
FT |  |  |  |  |  | 
⑤全体日程

## Slide 14
⑥プロジェクト設計（１）
■ マイルストーン
No. | マイルストーン名 | 計画 | 実績 | 備考
1 | 納品 | 9/29 |  | 
2 |  |  |  | 
■ 環境設備計画
No. | 名称 | 版数 | 数量 | 入手(M/D) |  | 備考
 |  |  |  | 計画 | 実績 | 
1 | Solaris |  |  |  |  | 
2 | RaspberryPi |  |  |  |  | 

## Slide 15
⑥プロジェクト設計（２）
・ＷＢＳ（別紙）

## Slide 16
⑦ 測定・分析計画
■ 測定・分析の目的
計画との差異を定量的に把握し、第三者（SQA）の客観的な評価に使用。

## Slide 17
⑧その他
■是正基準
・２週間以上の遅れが発生する場合に是正する。
・大幅な仕様変更・手戻りが発生した場合に是正する。
■ コミュニケーション計画
No. | 項目 | 区分 | 発信 （担当） | 受信 （担当） | タイミング | 方法 | フォーム
1 | 質問票 | 内部 | 全員 | 全員 | 随時 | メール | 従来通り
2 | 課題表 | 内部 | 全員 | 全員 | 随時 | メール | 従来通り

## Slide 18
－ 以 上 －